План

Проведения работ и мероприятий в 2021-2022 финансовом году

Энергоснабжение:

- В срок до 31.05.2020г. привести в соответствие с рекомендациями энергетиков технологические подключения оставшихся собственников, установку приборов учета на фасаде зданий.

- Заменить фазный провод между опорами на против участка №133.

- Не менее двух раз в мае и в конце сезона проверить всех потребителей эл.энергии на правильность учета и оплаты.

Водоснабжение:

- Смонтировать участок трубы 210 метров на участках 286 - 292.

- Провести текущий ремонт трубопровода на выявленных участках в ходе пробного пуска воды.

- Для восстановления нормального давления воды на верхних трех улицах, для возможности ремонта трубопровода без слива всей воды, установить гильзы меньшим диаметром чем диаметр подающих труб с задвижками в четырех точках разделив всю систему на три зоны, по три улицы в каждой. Работы провести до пуска воды.

Благоустройство территории:

- Силами собственников участков и правления, провести очистку от травы, кустарников, растущих деревьев и свисающих через заборы веток на  меж дворовых проездах.

- Всем собственникам не обработанных участков в целях противопожарной безопасности очистить участки от мусора и покосить траву в срок до 01.07.2021 г.

- Провести обрезку деревьев и кустарников, вдоль центральной дороги до поворота на СНТ Задонье.

- Провести окашивание территории по периметру СНТ и меж дворовых проездов.

- В случае решения общего собрания о приобретении уч.270, провести расчистку участка от деревьев и сделать планировку.

- Закупить известковый щебень и в течении сезона провести ремонт меж дворовых проездов.

Организационные мероприятия:

- Подготовить проект новой редакции Устава СНТ и обсудить его на заседании Правления СНТ.

- Провести мероприятия по поиску должников и взысканию с них долгов по членским взносам, целевым платежам, задолженности по эл. энергии и возмещению ущерба, нанесенного СНТ.

Председатель правления СНТ Технолог

Волков В.А.